（参考様式）

活動組織名：

水田貯留機能増進計画書

１．地区の概要

地区名　：　　　地区

実施区域　：　認定農用地（田）面積　　　　　　　　　ha

うち計画対象農用地（田）面積①　　　　ha

うち取組農用地（田）面積②　　　　　　ha

実施率(②/①×100)　：　100％＞80%

実施期間　：　　　年４月から５年間

関係市町名　：　　　市

関係集落名　：　　　集落、　　集落

２．計画対象農用地（田）等の範囲

別紙のとおり

・浸水被害を軽減させる想定区域と計画対象農用地を示した排水系統図（位置図）

・面積を記載した各筆一覧表

３．取組の基本方針

　　　下流側の　　集落周辺では、集中豪雨の度に道路や宅地が浸水している状況である。このため、水田が持っている雨水貯留機能を強化することにより、浸水被害の軽減を図る。

４．活動内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 活動期間 | 内　容 | 備　考 |
| 計画策定 | 年度 | 現地調査、先進地視察、検討会２回 |  |
| 啓発普及 | 年度～  　　年度 | 広報冊子作成配布１回／年  啓発看板設置３か所（○年度） |  |
| 実践活動 | 年度～  　　年度 | 流量調整板購入１００枚（○年度）  溝畔改修（○年度～○年度）  点検・補修（○年度～○年度） |  |

（参考様式）

**記入例**

活動組織名：〇〇保全協議会

水田貯留機能増進計画書

１．地区の概要

地区名　：　まるごと地区

実施区域　：　認定農用地（田）面積　　　　　　　６０ha

うち計画対象農用地（田）面積①　　５９ha

うち取組農用地（田）面積②　　　　５５ha

実施率(②/①×100)　：　100％＞80%

実施期間　：　令和６年４月から３年間

関係市町名　：　東近江市

関係集落名　：　まるごと集落

２．計画対象農用地（田）等の範囲

別紙のとおり

・浸水被害を軽減させる想定区域と計画対象農用地を示した排水系統図（位置図）

・面積を記載した各筆一覧表

３．取組の基本方針

　　　下流側のまるごと集落周辺では、集中豪雨の度に道路や宅地が浸水している状況である。このため、水田が持っている雨水貯留機能を強化することにより、浸水被害の軽減を図る。

４．活動内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 活動期間 | 内　容 | 備　考 |
| 計画策定 | 令和６年度 | 現地調査、検討会２回 |  |
| 啓発普及 | 令和６年度～  令和８年度 | 広報作成配布１回／年  啓発看板設置２か所（令和６年度） |  |
| 実践活動 | 令和６年度～  令和８年度 | 流量調整板購入１００枚（令和７年度）  溝畔改修（令和６年度～令和７年度）  点検・補修（令和６年度～令和８年度） |  |